ما الذي يجب أن نضيفه إلى الخطة؟

PHASE 8 — Remote Build & SDK Infrastructure

هدفها أن المستخدم لا يحتاج إلى تثبيت Flutter SDK / Xcode / CocoaPods / Android SDK وغيرها على جهازه حتى يستطيع بناء ونشر التطبيق.

البنية التي نريد الوصول إليها:

User

↓

Synkro Desktop

↓

Synkro Cloud / Build API

↓

Remote Build Worker

├── Flutter SDK

├── Dart SDK

├── Android SDK

├── Xcode / macOS environment

├── CocoaPods

└── required dependencies

↓

Build / Test / Archive

↓

Artifacts

↓

Synkro

↓

User

والأهم أن هذا يجب أن يكون خارج جهاز المستخدم بقدر الإمكان، وهي الفكرة التي ذكرتها سابقًا: بدل أن يدخل المستخدم في مشاكل SDK والـenvironment، Synkro يتولى البيئة.

المهام التي يجب إضافتها

Task 39 — Remote Build Architecture

تحديد:

- API بين Desktop وCloud.

- Build Job model.

- Job IDs.

- queue.

- worker lifecycle.

- logs.

- artifacts.

- cancellation.

- retry.

Task 40 — Flutter Cloud Build Worker

Worker جاهز يحتوي:

- Flutter SDK

- Dart

- Android SDK

- Gradle

- required build dependencies.

ويجب أن يقدر على:

flutter pub get

flutter analyze

flutter test

flutter build apk

flutter build appbundle

بدون اعتماد على SDK في جهاز المستخدم.

Task 41 — iOS/macOS Build Infrastructure

هذه مهمة منفصلة لأن Apple builds تحتاج بيئة macOS.

نحتاج:

- macOS workers.

- Xcode version management.

- CocoaPods.

- signing configuration.

- provisioning profiles.

- certificates.

- archive/export pipeline.

والـAgent لا ينبغي أن يحتفظ بشهادات Apple أو الأسرار داخل Desktop.

Task 42 — Remote Preview

بدل الاعتماد دائمًا على Preview محلي:

Synkro

→ cloud worker

→ build/run

→ remote preview

→ user sees result

خصوصًا للأجهزة التي لا تحتوي SDKs.

Task 43 — Artifact Storage

نتائج الـbuild:

.apk

.aab

.ipa

.app

.web

تُرفع إلى storage آمن، مع:

- expiration

- download authorization

- checksum

- version

- build metadata.

Task 44 — Build Logs / Live Progress

مثل Agent Timeline لكن للـbuild:

Preparing environment

✓ Flutter SDK ready

Installing dependencies

✓ pub get

Running tests

✓ 42 tests passed

Building Android

● Gradle 67%

✓ APK generated

Task 45 — Build Cancellation & Recovery

المستخدم يستطيع:

Cancel Build

ويتم إيقاف worker وتنظيف الموارد.

مع retry للـinfra failures.

Task 46 — Environment / SDK Version Management

مثلاً المستخدم يحدد:

Flutter 3.x

Dart x

Android SDK x

Xcode x

أو Synkro يختار version متوافق تلقائيًا.

Task 47 — App Signing & Publishing

هذه مرحلة لاحقة بعد نجاح build:

- Android signing

- Play Store integration

- Apple signing

- App Store Connect

- certificates/secrets management

- secure server-side publishing.

وهناك شيء مهم جدًا

هذه المرحلة مرتبطة مباشرة بالـProduction backend التي ذكرناها سابقًا.

يعني بدل أن يكون:

apps/server

مجرد Gateway لـGemini، سيصبح عندكم لاحقًا:

Synkro Cloud

├── Auth

├── AI Gateway

├── Usage/Billing

├── Project/Build API

├── Build Queue

├── Flutter Workers

├── macOS/iOS Workers

├── Artifact Storage

└── Publishing Services

وهنا يبدأ Synkro يتحول من Desktop AI IDE إلى AI development platform.

وبذلك تصبح الخطة النهائية عندنا:

Agent Core → Cursor UX → Editor/Terminal → Persistence → Production Backend → Desktop Release → Remote SDK/Build Infrastructure → Publishing → Production Release

وهذه المرحلة التي ذكرتها أنت لا يجب أن ننسى إدخالها في الـmaster roadmap.